首里山川町地内公共下水道工事現場内不発弾処理日程

資料２

| １ 発見年月日 | 令和５年１２月１２日（火）午前９時４０分頃 |
| --- | --- |
| ２ 発見・処理現場 | 首里山川町地内公共下水道工事現場内 |
| ３ 弾種・数量 | 米国製２５０ｋｇ爆弾１発 |
| ４ 処理方法 | 信管離脱またはディアマ処理による安全化 |
| ５ 処理日 | 令和６年９月２９日（日） ※予備日：１０ 月 ６日（日）同時刻 ０８：２５～０８：３５ 処理現場にて報道機関撮影及び取材 ※陸上自衛隊広報担当者及び那覇市で対応 ０８：４０ 現地対策本部設置 ０８：５０ 住民等避難開始 ０９：４５ 住民等避難完了、交通規制配備位置に移動 ０９：５０ 交通規制開始 １０：００ 処理開始 ※予定 １４：００ 処理終了 ※予定 ※交通規制及び住民等避難解除 |
| ６ 処理壕 | 構 造：直径３メートル×高さ６メートル （ライナープレートを使用した強固な処理壕） |
| ７ 避難対象区域 | 半径283ｍの円内の区域（別紙参照）、上空780ｍ |
| ８ 避難世帯数等 | 一般世帯：約470世帯 事業所：約80事業所 避難対象者数：約1,400人 |
| ９ 住民避難場所 | 首里高等学校、沖縄工業高等学校、松島中学校 上記各校の施設を避難所として地域住民の受け入れを行う。 |
| 10 交通規制道路 | 避難対象区域内及び周辺道路（別紙参照） |
| 11 避難広報活動 | 報道機関へ広報依頼、 避難対象世帯等へのチラシの配布、事前看板の設置 那覇市消防局による事前広報、那覇市ホームページ及びSNSの掲載等 |
| 12 終了合図 | 那覇警察署、那覇市消防局が避難解除を広報車等で周知する 那覇市SNS等で周知する |
| 13 処理参加機関 | 陸上自衛隊第101不発弾処理隊、沖縄県、那覇警察署、那覇市消防局、那覇市消防団、那覇市 |
| 14 現地対策本部 | 令和６年９月２９日（日）８時４０分 設置 場 所：首里高等学校(沖縄県那覇市首里真和志町２丁目４３番地) 本 部 長：那覇市長 知念 覚 当日連絡先：携帯電話080-9811-9143 |